# 产线质检系统

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指派给分组 | 未开始 | 进行中 | 已暂停 | 已完成 | 已取消 | 已关闭 |
| 李科杰 | [子]IP -V3交流校准改进  李科杰 延期 0h  [子]IP -V3直流校准改进  李科杰 延期 0h |  |  | [子]IP -V1直流校准改进  李科杰 0h |  |  |
| 罗志勇 | [子]质检过程数据显示界面  罗志勇 0h  [子]用户管理界面  罗志勇 0h  [子]服务设置界面  罗志勇 0h  [子]日志记录显示界面  罗志勇 0h  [子]防止软件同时运行多个  罗志勇 0h  [子]数据通讯及SI、IP各类协议对接  罗志勇 0h  [子]SI测试核心业务开发  罗志勇 0h  [子]IP测试核心业务开发  罗志勇 0h  [子]日志保存、显示、查询  罗志勇 0h  [子]多用户、多权限功能开发  罗志勇 0h |  |  | [子]表头测试项整理  罗志勇 0h  [子]表头测试流程图设计  罗志勇 0h  [子]增加校准过程状态显示  罗志勇 0h  [子]校准软件增加计数功能  罗志勇 0h  [子]校准软件增加客户名称输入与查询功能  罗志勇 0h  [子]界面主要模块规划  罗志勇 0h  [子]软件登陆界面  罗志勇 0h  [子]软件启动默认界面  罗志勇 0h  [子]质检操作主界面  罗志勇 0h  [子]校准软件设置IP相数  罗志勇 0h |  |  |
| 彭明东 | [子]编写整机软件测试流程图文档  彭明东 0h  [子]整机测试流程完善及确认  彭明东 0h |  |  | [子]整机软件测试项调研  彭明东 0h  [子]win7和win10 python读写配置文件兼容问题  彭明东 0h  [子]配置文件单三相和BCD系列重定义  彭明东 0h |  |  |
| 欧阳玲君 | [子]实验的硬件准备和实验方法确定  欧阳玲君 0h  [子]表头类产品的实验  欧阳玲君 0h  [子]执行板产品的验证  欧阳玲君 0h  [子]实验完善及结论  欧阳玲君 0h |  |  |  |  |  |