产线质检系统项目例会议程（20201106）

1. 校准软件
2. 校准软件测试进度相关讨论
   1. 针对各种执行板测试；
   2. 针对BM、SI、IP测试。
3. 其它问题协调
   1. 软件BUG解决情况；
   2. 磁保持MPDU一期版本已测试完，准备下发生产；
   3. 彭工整理最终修改版作业指导书；
   4. 请王工配合对校准治具修改。

二、电能免检测试实验 责任人：欧阳

电能免检如果可行，直接可以让产线质检效率提升一倍。

实验环境、实验方案、实验进度等问题进行讨论。

三、表头质检测试 责任人：罗志勇

开发进度安排如下：

1、功能确定及界面原型设计 一周 10月23日

2、数据通讯及SI、IP各类协议对接 一周 10月30日

3、质检测试核心业务开发 两周 11月13日

4、日志保存、显示、查询 一周 11月20日

5、用户管理、功能完善 一周 11月27日

四、其它问题和冲突

1、

2、