本次会议记要：

一、校准软件关键任务计划完成时间如下：

1、执行板类

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **产品** | **型号** | **校准软件** | **单片机软件** | **测试** |
| MPDU一期 | 磁保持 | 完成 | 已完成 | 已完成 |
| 单稳态 | 11月6日 | 11月18日 () | 11月27日 |
| MPDU 二期 | 新A系列 | 11月6日 | 11月6日 | 已完成 |
| 磁保持 | 11月6日 | 11月27日 | 12月4日 |
| 单稳态 | 11月6日 | 12月4日 | 12月11日 |

2、表头类

63A 表头类产品 单片机软件：12月25，测试1月22日

已出货32A表头类产品时间节点：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **产品** | **型号** | **校准软件** | **单片机软件** | **测试** |
| BM-PDU | 交流 | 11月6日 | 11月6日 | 11月27日 |
| 直流 | 11月6日 | 11月6日 |  |
| SI-PDU | 交流 | 11月6日 | 11月6日 | 11月26日 |
| 直流 | 11月6日 | 11月6日 |  |
| IP-V1 | 交流 | 11月6日 |  | 12月4日 |
| 直流 | 11月6日 |  |  |
| IP-V3 | 交流 | 11月6日 |  | 12月11日 |
| 直流 | 11月6日 |  |  |

二、下次会议内容讨论

下次项目会议针对质检系统各子模块进行讨论，确认在产线质检各环节中，哪些环节需要进行投入的相关讨论。